Test Plan

For SAUCEDEMO

Table des matières

INTRODUCTION	2

1.	PÉRIMÈTRE	2

1.1	Dans le périmètre (In Scope) :	2

1.2	Hors périmètre (out of scope)	3

2.	OBJECTIFS QUALITÉ	3

2.1	OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES:	3

2.2	OBJECTIFS QUALITÉ TECHNIQUES :	3

3.	RÔLES ET RESPONSABILITÉS	4

4.	MÉTHODOLOGIE DE TEST	6

4.1	VUE D'ENSEMBLE	6

4.2	APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE :	6

4.3	NIVEAUX DE TEST	6

4.4	TRIAGE DES BUGS	7

4.6	COMPLÉTUDE DES TESTS	7

5.	LIVRABLES DE TEST	8

6.	BESOINS EN RESSOURCES ET ENVIRONNEMENT	9

7.	TERMES ET ACRONYMES	10

# INTRODUCTION

Ce document définit le plan de test pour notre projet.                                                           Notre équipe de 4 étudiants dispose d'une semaine pour produire 17 livrables QA                  sur l'application Sauce Demo.

Contexte du projet :

- Application testée : https://www.saucedemo.com/

- Type d'application : E-commerce de démonstration

- Objectif pédagogique : Construire une stratégie de test complète de A à Z

- Contrainte principale : 7 jours pour 17 livrables

# PÉRIMÈTRE

## Dans le périmètre (In Scope) :

FONCTIONNALITÉS À TESTER :

A) MODULE AUTHENTIFICATION (Priorité CRITIQUE)

- Login avec utilisateur standard

- Login avec utilisateurs spéciaux (locked_out, problem_user, etc.)

- Gestion des erreurs (champs vides, credentials invalides)

- Messages d'erreur

- Logout

B) MODULE CATALOGUE PRODUITS (Priorité ÉLEVÉE)

- Affichage de la liste des produits

- Tri des produits (A-Z, Z-A, prix)

- Consultation des détails produit

- Images et descriptions

C) MODULE PANIER (Priorité ÉLEVÉE)

- Ajout de produits au panier

- Retrait de produits du panier

- Badge compteur du panier

- Persistance du panier

D) MODULE CHECKOUT (Priorité CRITIQUE)

- Étape 1 : Informations client

- Étape 2 : Récapitulatif

- Validation finale

- Calcul des totaux et taxes

Types de tests inclus :

- Tests fonctionnels manuels

- Tests négatifs (cas d'erreur)

- Tests d'interface utilisateur (UI)

- Tests cross-browser (Chrome et Firefox minimum)

- Tests exploratoires

## Hors périmètre (out of scope)

- Tests automatisés

- Tests de performance et de charge

- Intégration avec systèmes de paiement réels

- Tests API/Backend

# OBJECTIFS QUALITÉ

## OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES:

• Apprendre à structurer une stratégie de test professionnelle

• Maîtriser la rédaction de documents QA standards

• Comprendre le cycle de vie complet du test manuel

• Pratiquer la gestion et le reporting de bugs

• Simuler le travail réel d'un QA en entreprise

## OBJECTIFS QUALITÉ TECHNIQUES :

• Atteindre 80% de couverture fonctionnelle minimale

• Identifier au moins 10 bugs ou anomalies

• Exécuter minimum 50 cas de test

• Produire les 17 livrables dans les délais

• Respecter les standards de documentation professionnelle

# RÔLES ET RESPONSABILITÉS

Notre équipe de 4 étudiants QA :

ÉTUDIANT 1 - QA LEAD

Responsabilités principales :

- Coordonner l'équipe et répartir les tâches

- Superviser l'avancement des 17 livrables

- Préparer les rapports finaux

- Valider la cohérence entre tous les documents

- Spécifier l'environnement de test

- Créer les chartes de test

- Valider la Definition of Done

Livrables assignés :

- Test Strategy

- Test Plan Sprint

- Definition of Done

- Test Environment specifications

- Test Summary Report

- Test execution schedule

- Test charter

- Review Report

Tests à exécuter :

- Test E2E

- Tests exploratoires sur toute l'application

ÉTUDIANT 2 - QA TESTER

Responsabilités principales :

- Rédiger les scénarios et cas de test

- Partcipation à la répartition les tâches

- Définir les critères d'acceptation

- Documenter les données de test

- Documenter les bugs trouvés

- Gérer la matrice de traçabilité

Livrables assignés :

- Test Scenarios

- Test Cases

- Test Data

- Risk Analysis

- Traceability Matrix

- Bug Reports

- Test execution Report

- Acceptance criteria

Tests à exécuter :

• Tests qui concernent l’utilisateur Problem_user

ÉTUDIANT 3 - QA TESTER

Responsabilités principales :

- Exécuter les tests et documenter les résultats

- Documenter les bugs trouvés

Livrables assignés :

- Test Cases

- Bug reports

- Test Checklist

Tests à exécuter :

• Tests qui concernent les utilisateurs performance_glitch_user, visual_user, error_user

ÉTUDIANT 4 - QA TESTER

Responsabilités principales :

- Exécuter les tests et documenter les résultats

- Documenter les bugs trouvés

Livrables assignés :

- Test Cases

- Bug reports

- Test Checklist

Tests à exécuter :

• Tests qui concernent les utilisateurs Standard_user, Locked_out_user

# MÉTHODOLOGIE DE TEST

## VUE D'ENSEMBLE

Notre approche de test suit un processus simplifié adapté aux contraintes

académiques (1 semaine, 4 personnes, 17 livrables).

## APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE :

- Approche basée sur les risques

Nous priorisons les tests selon l'importance des fonctionnalités :

• CRITIQUE : Authentification, Paiement

• ÉLEVÉE : Panier, Catalogue

• MOYENNE : Tri, Filtrage

• FAIBLE : Éléments cosmétiques

- Approche collaborative

• Réunions quotidiennes

• Partage des découvertes en temps réel

• Revue croisée des documents

• Utilisation d'un drive partagé (Google Drive)

- Approche itérative

• Tests précoces dès J3

• Documentation progressive

## NIVEAUX DE TEST

- NIVEAU 1 : TESTS FONCTIONNELS (Functional Testing)

Objectif : Vérifier que chaque fonctionnalité fait ce qu'elle doit faire

- NIVEAU 2 : TESTS NÉGATIFS (Negative Testing)

Objectif : Vérifier que l'application gère bien les erreurs

- NIVEAU 3 : TESTS D'INTERFACE (UI Testing)

Objectif : Vérifier que l'interface est correcte et utilisable

- NIVEAU 4 : TESTS DE COMPATIBILITÉ (Compatibility Testing)

Objectif : Vérifier que l'application fonctionne sur différents navigateurs

## TRIAGE DES BUGS

Le triage des bugs est le processus de classification et priorisation des anomalies trouvées.

- Classification des bugs par sévérité :

- BLOQUANT (Blocker) :L'application ne fonctionne pas du tout

- CRITIQUE (Critical) : Une fonctionnalité majeure ne fonctionne pas

- MAJEUR (Major) : Fonctionnalité impactée mais contournement possible

- MINEUR (Minor) :Problème cosmétique ou impact limité

- TRIVIAL (Trivial) : Suggestion d'amélioration, pas vraiment un bug

- Processus de triage :

- Détection

- Vérification

- Documentation

- Classification

- Priorisation

  - CRITÈRES DE SUSPENSION ET DE REPRISE

- Critères de suspension:

- Environnement indisponible

- Bugs bloquants multiples

- Problèmes d'accès

- Changements majeurs

- Critères de reprise:

- Environnement de nouveau accessible et stable

- Bugs bloquants résolus

- Nouveaux comptes de test disponibles

- Ajustements de stratégie validés par l'équipe

- Autorisation du QA Lead pour reprendre

## COMPLÉTUDE DES TESTS

- Critères obligatoires:

- Exécution des tests

- Au moins 80% de nos cas de test exécutés

- Toutes les fonctionnalités critiques testées

- Documentation des bugs

- Tous les bugs trouvés sont documentés avec captures d'écran

- Aucun bug BLOQUANT oublié

- Bugs CRITIQUES documentés et signalés

- Livrables complétés

- Les 17 livrables sont terminés

- Tous les documents sont cohérents entre eux

- Révision effectuée

- Rapports finaux

- Test Execution Report complété

- Test Summary Report rédigé

# LIVRABLES DE TEST

Liste complète des 17 livrables organisés par phase :

PHASE 1 - FONDATIONS: 5 LIVRABLES

- Test Strategy

- Description : Définit la vision globale du test, et l'approche méthodologique.

- Test Plan Sprint

- Description : Ce document ! Planifie les activités de test pour la semaine

- Definition of Done

- Description : Définit quand une fonctionnalité est considérée comme terminée

- Test Environment Specification

- Description : Décrit l'environnement technique de test (navigateurs, OS, etc.)

- Risk Analysis

- Description : Identifie et priorise les risques QA du projet

PHASE 2 - CONSTRUCTION: 6 LIVRABLES

- Test Scenarios

- Description : Scénarios de test de haut niveau .

- Test Cases

- Description : Cas de test détaillés avec étapes précises

- Test Data

- Description : Données nécessaires pour les tests (comptes utilisateurs, etc.)

- Traceability Matrix

- Description : Lien entre fonctionnalités et cas de test

- Acceptance Criteria

- Description : Critères d'acceptation pour chaque fonctionnalité

- Test Execution Schedule

- Description : Planning d'exécution des tests (qui teste quoi et quand)

PHASE 3 - EXÉCUTION: 6 LIVRABLES

- Bug Reports

- Description : Liste de tous les bugs trouvés avec détails

- Test Execution Report

- Description : Rapport d'exécution des tests avec résultats

- Test Charter

- Description : Charte pour les sessions de tests exploratoires

- Test Checklist

- Description : Checklist rapide pour validation avant livraison

- Exploratory Testing Results

- Description : Résultats des sessions de tests exploratoires

- Test Summary Report

- Description : Rapport final résumant tous les résultats du projet

# BESOINS EN RESSOURCES ET ENVIRONNEMENT

Outils utilisés par notre équipe :

- Google Chrome: Navigateur principal pour les tests

- Mozilla Firefox / Safari: Tests de compatibilité additionnels

- Outil Capture (Windows): Usage : Captures d'écran des bugs et résultats

- Microsoft Word / Google Docs : Rédaction des documents (.docx)

- Microsoft Excel / Google Sheets: Cas de test, données, matrices (.xlsx)

- Google Drive : Stockage partagé et collaboration

- Application sous test :

URL : https://www.saucedemo.com/

Type : Application web e-commerce

Disponibilité : 24/7

Authentification : Comptes de test fournis

PRÉREQUIS ENVIRONNEMENT :

- Accès Internet stable

- Navigateurs mis à jour

- Accès au Google Drive partagé

- Outils de capture d'écran fonctionnels

- Microsoft Office ou équivalent

# TERMES ET ACRONYMES

Bug : Anomalie, défaut ou erreur dans l'application

DoD : Definition of Done - Définition de Terminé

QA : Quality Assurance - Assurance Qualité

Test Case : Cas de test - Description détaillée d'un test à exécuter

Test Scenario : Scénario de test - Description de haut niveau d'un test

UI : User Interface - Interface Utilisateur

UX : User Experience - Expérience Utilisateur

Cross-browser : Tests sur différents navigateurs