TEST EXECUTION SCHEDULE

Projet SAUCEDEMO
Date : 14 janvier 2026

1. VUE D'ENSEMBLE

Total cas de test : 30 tests scriptés
Profils utilisateurs : 6 (standard_user, locked_out_user, problem_user, performance_glitch_user, error_user, visual_user)
Testeurs : 4 (1 QA Lead + 3 QA Testers)

2. RÉPARTITION PAR TESTEUR

ÉTUDIANT 1 - QA LEAD

Tests assignés :

- Tests exploratoires (90 minutes - tous profils)

- Tests E2E

Période d'exécution :

- 13-14 janvier 2026

ÉTUDIANT 2 - QA TESTER

Profil assigné : problem_user

Tests exécutés :

- TC-AUTH-01 à TC-AUTH-04 (3 tests Authentification)

- TC-NAV-01 à TC-NAV-05 (5 tests Navigation)

- TC-CAT-01 à TC-CAT-06 (6 tests Catalogue)

- TC-CART-01 à TC-CART-05 (5 tests Panier)

- TC-CHK-01 à TC-CHK-04 (4 tests Checkout)

Total : 23 tests
Date d'exécution : 13 - 14 janvier 2026
Statut : Complétés

ÉTUDIANT 3 - QA TESTER

Profils assignés : performance_glitch_user, error_user, visual_user

Tests exécutés pour chaque profil :

- TC-AUTH-01 à TC-AUTH-04 (4 tests Authentification)

- TC-NAV-01 à TC-NAV-03 (3 tests Navigation)

- TC-CAT-01 à TC-CAT-03 (3 tests Catalogue)

- TC-PROD-01 à TC-PROD-03 (3 tests Détails Produit)

- TC-CART-01 à TC-CART-03 (3 tests Panier)

- TC-CHK-01 à TC-CHK-0 3(3 tests Checkout)

Total : 42 Tests 
Date d'exécution : 13-14 janvier 2026
Statut : Complétés

ÉTUDIANT 4 - QA TESTER

Profils assignés : standard_user, locked_out_user

Tests exécutés pour standard_user :

- TC-AUTH-01 à TC-AUTH-08 (8 tests Authentification)

- TC-NAV-01 à TC-NAV-05 (5 tests Navigation)

- TC-CAT-01 à TC-CAT-06 (6 tests Catalogue)

- TC-PROD-03 et TC-PROD-04 (2 tests Détails Produit)

- TC-CART-01 à TC-CART-05 (5 tests Panier)

- TC-CHK-01 à TC-CHK-04 (4 tests Checkout)

Tests exécutés pour locked_out_user :

- TC-AUTH-01

Total : 31 Tests
Date d'exécution : 13-14 janvier 2026
Statut : Complétés

3. PLANNING PAR MODULE

Module Authentification (8 tests)

| Test ID | Description | Testeurs | Profils | Dates | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-AUTH-01 | Login credentials valides | Ét. 2, 3, 4 | Tous | 13-14/01 | done |
| TC-AUTH-02 | Login compte bloqué | Ét. 2, 3, 4 | Tous | 13-14/01 | done |
| TC-AUTH-03 | Login credentials invalides | Ét. 2, 3, 4 | Tous | 13-14/01 | done |
| TC-AUTH-04 | Logout | Ét. 2, 3, 4 | Tous | 13-14/01 | done |
| TC-AUTH-05 | Erreur username vide | Ét. 4 | Tous | 13-14/01 | done |
| TC-AUTH-06 | Erreur password vide | Ét. 4 | Tous | 13-14/01 | done |
| TC-AUTH-07 | Erreur username invalide | Ét. 4 | Tous | 13-14/01 | done |
| TC-AUTH-08 | Erreur password incorrect | Ét. 4 | Tous | 13-14/01 | done |

Statut Module : complété

Module Navigation (5 tests)

| Test ID | Description | Testeurs | Profils | Dates | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-NAV-01 | Menu Burger expansion | Ét. 2, 3, 4 | 5 profils | 13-14/01 | done |
| TC-NAV-02 | Menu fermeture | Ét. 2, 3, 4 | 5 profils | 13-14/01 | done |
| TC-NAV-03 | Lien "All Items" | Ét. 2, 4 | 5 profils | 13-14/01 | done |
| TC-NAV-04 | Lien "About" | Ét. 2, 4 | 5 profils | 13-14/01 | done |
| TC-NAV-05 | Reset App State | Ét. 2, 4 | 5 profils | 13-14/01 | done |

Statut Module : complété

Module Catalogue (6 tests)

| Test ID | Description | Testeurs | Profils | Dates | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-CAT-01 | Images produits | Ét. 2, 3, 4 | 5 profils | 13-14/01 | done |
| TC-CAT-02 | UI alignment | Ét. 2, 3, 4 | 5 profils | 13-14/01 | done |
| TC-CAT-03 | Tri A-Z | Ét. 2, 4 | 5 profils | 13-14/01 | done |
| TC-CAT-04 | Tri Z-A | Ét. 2, 4 | 5 profils | 13-14/01 | done |
| TC-CAT-05 | Tri Price Low-High | Ét. 2, 4 | 5 profils | 13-14/01 | done |
| TC-CAT-06 | Tri Price High-Low | Ét. 2, 4 | 5 profils | 13-14/01 | done |

Statut Module : complété

Module Détails Produit (4 tests)

| Test ID | Description | Testeurs | Profils | Dates | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-PROD-01 | Accès via titre | Ét. 3 | 3 profils | 13-14/01 | done |
| TC-PROD-02 | Accès via image | Ét. 3 | 3profils | 13-14/01 | done |
| TC-PROD-03 | Contenu détails | Ét. 3, 4 | 4 profils | 13-14/01 | done |
| TC-PROD-04 | Back to Products | Ét. 3, 4 | 4 profils | 13-14/01 | done |

Statut Module : complété

Module Panier (5 tests)

| Test ID | Description | Testeurs | Profils | Dates | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-CART-01 | Add to Cart | Ét. 2, 3, 4 | 5 profils | 13-14/01 | done |
| TC-CART-02 | Remove depuis Inventory | Ét. 2, 3, 4 | 5 profils | 13-14/01 | done |
| TC-CART-03 | Affichage items | Ét. 2, 4 | 2 profils | 13-14/01 | done |
| TC-CART-04 | Remove depuis Cart | Ét. 2, 4 | 2 profils | 13-14/01 | done |
| TC-CART-05 | Produits multiples | Ét. 2, 4 | 2 profils | 13-14/01 | done |

Statut Module : complété

Module Checkout (4 tests)

| Test ID | Description | Testeurs | Profils | Dates | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-CHK-01 | Validation champs vides | Ét. 2, 3, 4 | 5 profils | 13-14/01 | done |
| TC-CHK-02 | Soumission valide | Ét. 2, 3, 4 | 5 profils | 13-14/01 | done |
| TC-CHK-03 | Overview et totaux | Ét. 2, 3, 4 | 5 profils | 13-14/01 | done |
| TC-CHK-04 | Finish confirmation | Ét. 2, 4 | 2 profils | 13-14/01 | done |

Statut Module : complété

4. PLANNING PAR PROFIL UTILISATEUR

- problem_user

Testeur : Étudiant 2
Date : 13 janvier 2026
Tests : 23 cas de test (tous modules)
Statut : Complété

  - standard_user

Testeur : Étudiant 4
Date : 13-14 janvier 2026
Tests : 30 cas de test (tous modules)
Statut : Complété

  - locked_out_user

Testeur : Étudiant 4
Date : 13-14 janvier 2026
Tests : 1 cas de test (Authentification uniquement)
Statut : Complété

  - performance_glitch_user

Testeur : Étudiant 3
Date : 13-14 janvier 2026
Tests : 14 cas de test (tous modules)
Statut : Complété

  - error_user

Testeur : Étudiant 3
Date : 13-14 janvier 2026
Tests : 15 cas de test (tous modules)
Statut : Complété

  - visual_user

Testeur : Étudiant 3
Date : 13-14 janvier 2026
Tests : 13 cas de test (tous modules)
Statut : Complété